Приложение № 1

к муниципальной программе Туруханского района

«Развитие транспортной системы и связи Туруханского района»

**Подпрограмма 1.**

**«Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Туруханского района»**

1. Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Подпрограммы | Развитие транспортного комплекса, обеспечение сохранности и модернизации автомобильных дорог Туруханского района (далее – Подпрограмма) |
| Наименование муниципальной программы Туруханского района | Развитие транспортной системы и связи Туруханского района (далее - Программа) |
| Исполнитель Подпрограммы | Территориальное управление администрации Туруханского района;  Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цель Подпрограммы:  совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог и дорожных сооружений местного значения, обеспечение их транспортно-эксплуатационных показателей на уровне, необходимом для удовлетворения потребностей пользователей автодорог.  Задача Подпрограммы:  улучшение технического состояния существующей улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения. |
| Ожидаемые результаты от реализации Подпрограммы | Перечень и значения показателей результативности Подпрограммы представлены в приложении к паспорту Подпрограммы. |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2014 – 2025 годы |
| Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 828 660,952 тыс. рублей, из них:  отчет:  2014 год – 38 654,858 тыс. рублей;  2015 год – 38 642,910 тыс. рублей;  2016 год – 64 679,244 тыс. рублей;  2017 год – 51 991,448 тыс. рублей;  2018 год – 46 554,788 тыс. рублей;  2019 год – 59 160,668 тыс. рублей;  2020 год – 61 245,158тыс. рублей;  2021 год – 84 378,762 тыс. рублей;  2022 год – 92 939,361 тыс. рублей;  бюджетные ассигнования:  2023 год – 114 404,585 тыс. рублей;  2024 год – 88 004,585 тыс. рублей;  2025 год – 88 004,585 тыс. рублей. |

1. Мероприятия Подпрограммы

Перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств приведен в приложении к настоящей Подпрограмме.

Система мероприятий Подпрограммы с указанием исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Исполнитель мероприятия | Срок исполнения | Финансирование | | | | |
| сумма, млн. руб. | | | | источник |
| в том числе по годам | | | Всего за период |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | ВСЕГО | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 29,63 | 29,63 | 29,63 | 88,90 | Районный бюджет |
| администрация Борского сельсовета | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 13,35 |
| администрация Верхнеимбатского сельсовета | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2,97 |
| администрация Вороговского сельсовета | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 9,48 |
| администрация Зотинского сельсовета | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 2,97 |
| администрация Туруханского сельсовета | 8,99 | 8,99 | 8,99 | 26,97 |
| администрация Светлогорского сельсовета | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 3,86 |
| администрация города Игарка | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 29,32 |
| Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (дорожный фонд) | ВСЕГО | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 20,63 | - | - | 20,63 | Районный бюджет |
| администрация Борского сельсовета | 1,82 | - | - | 1,82 |
| администрация Верхнеимбатского сельсовета | 0,91 | - | - | 0,91 |
| администрация Вороговского сельсовета | 1,91 | - | - | 1,91 |
| администрация Зотинского сельсовета | 0,91 | - | - | 0,91 |
| администрация Туруханского сельсовета | 6,66 | - | - | 6,66 |
| администрация города Игарка | 9,43 | - | - | 9,43 |
| Расходы на содержание дороги Туруханск - Селиваниха и дорог межселенной территории (дорожный фонд) | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 6,65 | 6,65 | 6,65 | 19,95 | Районный бюджет |
| Устройство и содержание ледовой переправы для передвижения с островной на материковую часть г. Игарка (дорожный фонд) | Администрация г. Игарка определяет исполнителя в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Ежегодно, в период наличия ледового покрова | 2,64 | 2,64 | 2,64 | 7,92 | Районный бюджет |
| Расходы на устройство и содержание автодороги Игарка-Светлогорск-Туруханск | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 52,25 | 32,35 | 32,35 | 116,95 | Районный бюджет |
|  |  |  |  | Краевой бюджет |
| Расходы на ремонт дороги Туруханск-Селиваниха и дорог межселенной территории (дорожный фонд) | Определяется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Постоянно в течение всего периода реализации программы | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 4,8 | Районный бюджет |
| **ВСЕГО по Подпрограмме** | **Х** | **Х** | **114,40** | **88,01** | **88,01** | **290,41** | **Х** |

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в рамках муниципально-частного партнерства, а также за счет средств внебюджетных фондов не планируется.

1. Механизм реализации Подпрограммы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств дорожного фонда и средств районного бюджета.

Главными распорядителями бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, являются управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района и территориальное управление администрации Туруханского района.

Отбор исполнителей мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком и исполнителями программных мероприятий.

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов, направляемых на содержание дорог поселений, определяется правовым актом администрации Туруханского района в соответствии с действующим бюджетных законодательством.

1. Управление Подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения

Организацию управлением Подпрограммой и текущий контроль за ходом ее реализации осуществляют исполнители Подпрограммы - территориальное управление администрации Туруханского района, управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского района.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляет Финансовое управление администрации Туруханского района и Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района.

Получатели бюджетных средств с функциями муниципального заказчика, в срок не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом, представляют исполнителю Подпрограммы информацию о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и отчет об использовании бюджетных средств на мероприятия Подпрограммы.

Исполнители Подпрограммы, ежегодно, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляют информацию об исполнении Подпрограммы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.