Приложение № 6

к муниципальной программе Туруханского района «Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района»

Информация об отдельном мероприятии

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование отдельного мероприятия муниципальной программы | Создание благоприятных условия для проживания на территории п. Светлогорск: ремонт объектов социальной сферы, модернизация и развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, ремонт улично-дорожной сети и объектов транспортной инфраструктуры, благоустройство территории (софинансирование). |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие | Обеспечение комфортной среды проживания на территории населенных пунктов Туруханского района (далее – Программа). |
| Сроки реализации отдельного мероприятия | 2022 – 2025 годы  |
| Цель отдельного мероприятия | Создание благоприятных условия для проживания на территории п. Светлогорск. |
| Задачи отдельного мероприятия | Повышение качества жизни жителей п. Светлогорск, развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населенного пункта |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрации Туруханского района,Светлогорский сельсовет (МБТ). |
| Ожидаемые результаты | Перечень и значения показателей результативности отдельного мероприятия представлены в приложении к информации об отдельном мероприятии. |
| Ресурсное обеспечение отдельного мероприятия | Объем финансирования отдельного мероприятия за счет средств районного бюджета программы за период 2023-2025 годы составляет 400, 00 тысяч рублей, их них:Бюджетные ассигнования: в том числе:2022 год – 100,00 тыс. рублей;2023 год – 100,00 тыс. рублей;2024 год – 100,00 тыс. рублей;2025 год – 100 ,00 тыс. рублей. |

Механизм реализации Мероприятия

Финансирование Мероприятия осуществляется за счет средств районного бюджета (в рамках софинансирования) и финансовых средств ПАО «ГМК Норильский Никель» на основании Программы благоустройства п. Светлогорск (Таблица №1).

Таблица №1

|  |
| --- |
| Программа благоустройства п. Светлогорск |
|  |  |  |  |  |
| №п/п  | Наименование  | Ответств. за финанс. | Стоимость, млн. руб | % софинансирования |
| **1** | **Финансирование ПАО «ГМК Норильский Никель»** |   |  |  |
| 1.1 | Дорожное покрытие п.Светлогорск, в т.ч. площадь КДЦ и мемориала | Норникель | 370,00 |  |
| 1.2 | Уличное освещение п.Светлогорск | Норникель | 80,70 |  |
| 1.3 | Тротуарное покрытие п.Светлогорск | Норникель | 159,70 |  |
| 1.4 | Жилфонд п.Светлогорск  | Норникель | 132,32 |  |
| 1.5 | Канализационные сети п.Светлогорск | Норникель | 96,30 |  |
| 1.6 | Обустройство территории п.Светлогорск | Норникель | 62,10 |  |
| 1.7 | Приобретение и монтаж мусоросжигательного комплекса | Норникель | 30,00 |  |
| 1.8 | Очистные сооружения п.Светлогорск | Норникель | 54,50 |  |
| 1.9 | Баня п.Светлогорск | Норникель | 30,00 |  |
| 1.10 | Озеленение  | Норникель | 15,00 |  |
| 1.11 | Приобретение спецтехники | Норникель | 30,00 |  |
|   | **ИТОГО:**  |  | **1 060,62** | **81%** |
| **2** | **Финансирование Туруханского района** |   |  |  |
| 2.1 | Общеобразовательная школа №10 | Администрация | 139,50 |  |
| 2.2 | КДЦ «Заполярье» | Администрация | 45,10 |  |
| 2.3 | Детский сад «Алёнушка» | Администрация | 59,90 |  |
|  | **ИТОГО:**  |  | **244,50** | **19%** |
| **Общая сумма программы:** |  | **1 305,12** | **100%** |
| Разработка концепции эскизов программы благоустройства в 2022 году (районный бюджет**)** |  | **0,100** |  |
| **ИТОГО: средства районного бюджета** |  | **244,600** |  |

Таблица №2

Информация о реализации мероприятий программы за счет средств районного бюджета в период 2023-2025 г.г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п**  | **Наименование**  | **Стоимость,** **млн. руб.** | **в том числе по годам**  |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
|  | **Финансирование Туруханского района** |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Общеобразовательная школа №10** | **139,50** |  | **27,3** | **57,2** | **55** |
| 1.1.1.  | Ремонт (замена) системы водоснабжения общеобразовательной школы №10 |   |  | 5,1 |   |   |
| 1.1.2. | Ремонт (замена) системы канализации общеобразовательной школы №10 |   |  | 3,6 |   |   |
| 1.1.3. | Ремонт системы отопления общеобразовательной школы  |   |  | 14,6 |   |   |
| 1.1.4. | Разработка проекта ремонта (перепланировки) внутренних помещений школы, в т.ч. столовой на 60 мест |   |  | 4 |   |   |
| 1.1.5. | Окраска фасада общеобразовательной школы  |  |  |  | **3,2** |  |
| 1.1.6. | Ремонт внутренних помещений общеобразовательной школы, замена электрооборудования (1, 2 этаж) |  |  |  | **30** |  |
| 1.1.7. | Благоустройство пришкольной территории |  |  |  | **24** |  |
| 1.1.8. | Ремонт кухни и столовой на 60 мест, в т.ч. приобретение и монтаж спец. оборудования |   |  |   |   | 40 |
| 1.1.9. | Ремонт внутренних помещений общеобразовательной школы, замена электрооборудования 3 этаж) |   |  |   |   | 15 |
| **1.2** | **КДЦ «Заполярье»** | **45,10** |  | **10,5** | **9,6** | **25,0** |
| 1.2.1. | Приобретение и монтаж светового оборудования в зрительный зал и танцевальный зал КДЦ «Заполярье» |   |  | 5,0 |   |   |
| 1.2.2. | Разработка проекта замены системы пожаротушения в здании КДЦ «Заполярье» |   |  | 2,0 |   |   |
| 1.2.3. | Приобретение уличного сценического комплекса 6х4 |   |  | 1,5 |   |   |
| 1.2.4. | Разработка проекта ремонта (перепланировки) внутренних помещений КДЦ |   |  | 2,0 |   |   |
| 1.2.5. | Монтаж системы пожаротушения в здании КДЦ «Заполярье» |   |  |   | 6 |   |
| 1.2.6. | Ремонт (замена) системы водоснабжения и канализации в здании КДЦ «Заполярье» |   |  |   | 3,6 |   |
| 1.2.7. | Косметический ремонт (перепланировка) помещений зрительного зала, танцевального зала, холл-бара, хореографии, кабинета вокально-инструментального ансамбля |   |  |   |   | 25 |
| **1.3** | **Детский сад «Алёнушка»** | **59,90** |  | **3** | **26,9** | **30** |
| 1.3.1. | Разработка проекта ремонта внутренних помещений ДС «Аленушка», в т.ч. столовой и кухни |   |  | 3 |   |   |
| 1.3.2. | Ремонт (замена) системы водоснабжения детского сада «Алёнушка» |   |  |   | 2,1 |   |
| 1.3.3. | Ремонт системы отопления детского сада «Алёнушка» |   |  |   | 2,7 |   |
| 1.3.4. | Ремонт системы канализации детского сада «Алёнушка» |   |  |   | 2,1 |   |
| 1.3.5. | Косметический ремонт помещений детского сада, замена электрооборудования |   |  |   | 20 |   |
| 1.3.6. | Ремонт кухни и столовой детского сада «Алёнушка» и оснащение кухни спец. оборудованием |   |  |   |   | 30 |
|  | **ИТОГО:**  | **244,50** |  | **40,80** | **93,70** | **110,00** |
| 1.3.7. | Разработка концепции эскизов программы благоустройства в 2022 году (районный бюджет) | **0,100** | **0,100** |  |  |  |
|  | **ИТОГО:** | **244,60** | **0,100** | **40,80** | **93,70** | **110,00** |

Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на исполнение мероприятий программы за счет средств районного бюджета в период 2023-2025 г. г. (Таблица №2), является администрация Туруханского района.

Исполнителем данного Мероприятия является администрация Светлогорского сельсовета.

Мероприятие осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Выполнение Мероприятия осуществляется посредством заключения муниципального контракта между заказчиком и исполнителями программного мероприятия.

Сроки реализации мероприятий: 2022-2025 годы.

Управление Мероприятием и контроль за ходом его выполнения

Текущий контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет администрация Туруханского района.

Организация управления возложены на администрацию Светлогорского сельсовета.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, осуществляет Финансовое управление администрации Туруханского района и Контрольно-ревизионная комиссия Туруханского района.

Исполнители отдельного мероприятия Программы предоставляют информацию об исполнении отдельного мероприятия с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации Подпрограммы ответственному исполнителю Программы.