Информационное сообщение

о подготовке проекта правил землепользования и застройки

Зотинского сельсовета

В соответствии с постановлением от 16.04.2019 № 363-п администрация Туруханского района сообщает о принятии решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета (далее – проект Правил).

- В администрации Туруханского района создана комиссия по подготовке правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета, утверждённая постановлением от 13.06.2017 № 878-п (далее – Комиссия) в составе:

|  | Вершинина Оксана Сергеевна |  | заместитель Главы Туруханского района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ахматьянова Нина Константиновна |  | начальник отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района, заместитель председателя комиссии; |
| Члены комиссии: |
|  | Виноградова Ирина Никитична |  | житель с. Зотино, правообладатель объекта недвижимости; |
|  | Долганова Любовь Иннокентьевна |  | представитель населения, специалист администрации Зотинского сельсовета; |
|  | Дудина Ольга Андреевна |  | депутат Зотинского сельского Совета; |
|  | Краснопеева Надежда Юрьевна |  | депутат Зотинского сельского Совета; |
|  | Маленьких Татьяна Александровна |  | депутат Зотинского сельского Совета; |
|  | Матвеева Наталья Валерьевна |  | главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района; |
|  | Мосиенко Наталья Алексеевна |  | житель с. Зотино, правообладатель объекта недвижимости; |
|  | Опарина Надежда Федоровна |  | житель с. Зотино, правообладатель объекта недвижимости; |
|  | Опарина Полина Георгиевна |  | представитель населения, Глава Зотинского сельсовета; |
|  | Стебенькова Олеся Васильевна |  | представитель населения, работник Зотинской врачебной амбулатории. |

Установлен следующий порядок деятельности Комиссии:

1. Комиссия администрации Туруханского района по подготовке правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета (далее - Комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 06.12.2005  №  16-4166 «О требованиях к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки», федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Красноярского края, муниципальными правовыми актами муниципального образования Туруханский район.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов Комиссии.

4. Председатель Комиссии осуществляет следующие функции:

руководит деятельностью Комиссии, определяет повестку заседаний, место, дату и время проведения заседаний Комиссии;

ведет заседания Комиссии;

назначает секретаря Комиссии из числа членов Комиссии для ведения протоколов заседаний Комиссии в бумажном виде, а также записи заседаний на диктофон;

приглашает для участия в деятельности Комиссии в случае необходимости специалистов государственных надзорных органов, специалистов проектных и других организаций;

подписывает документы Комиссии;

направляет Главе Туруханского района информацию, рекомендации, заключения и решения Комиссии.

5. В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет заместитель председателя Комиссии.

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

7. Члены Комиссии уведомляются о месте, дате и времени проведения заседаний Комиссии телефонограммой, подписанной председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, либо посредством сообщения электронной почтой.

8. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей ее состава.

9.   Решения принимаются путем открытого голосования.

10. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос председателя Комиссии является решающим.

11.  В случае несогласия  с решением,  принятым Комиссией, член Комиссии вправе изложить отдельное мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и приобщается к протоколу заседания Комиссии.

12.  На каждом заседании Комиссии ведется протокол.

13. Документационное и организационно - техническое  обеспечение деятельности   Комиссии осуществляет отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района.

- Этапы градостроительного зонирования:

- Разработка карты градостроительного зонирования.

- Разработка карты зон с особыми условиями территорий Зотинского сельсовета.

- Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с указанием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства.

- Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета

| п/п | Наименование мероприятия | срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Издание постановления о подготовке проекта Правил | апрель 2019 |
| 2. | Подготовка и опубликование сообщений администрации Туруханского района о принятии акта, указанного в п. 1, в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте МО Туруханский район | не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия постановления |
| 3. | Подготовка проекта Правил | май 2019 |
| 4. | Издание постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил | не позднее чем через десять дней со дня получения проекта Правил |
| 5. | Опубликование сообщения о проведении публичных слушаний по проекту Правил (в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте МО Туруханский район) | не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта Правил на официальном сайте МО Туруханский район |
| 6. | Опубликование: - постановления о проведении публичных слушаний по проекту Правил (в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте МО Туруханский район); - проекта Правил (на официальном сайте МО Туруханский район) | май 2019 |
| 7. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил | не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта Правил |
| 8. | Направление комиссией Главе Туруханского района проекта Правил | после завершения публичных слушаний |
| 9. | Принятие постановления Главы Туруханского района о направлении в Туруханский районный Совет депутатов проекта Правил | в течение 10 дней после представления проекта Правил |
| 10. | Принятие решения Туруханского районного Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета | в соответствии с планом работы Туруханского районного Совета депутатов или по согласованию с ним |
| 11. | Опубликование в общественно-политической газете Туруханского района «Маяк Севера», на официальном сайте МО Туруханский район решения Туруханского районного Совета депутатов об утверждении правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета с приложением заключения о результатах публичных слушаний | после принятия решения об утверждении в порядке, установленном Уставом муниципального образования Туруханский район |
| 12. | Размещение утверждённых правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета в ФГИС ТП | не позднее чем по истечении 10 дней с даты утверждения правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета |

- Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил:

1.	С момента опубликования сообщения о подготовке проекта правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета, в течение установленного срока, заинтересованные лица вправе направлять в комиссию администрации Туруханского района по подготовке правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета свои предложения.

2.	Предложения направляются по почте с пометкой «В комиссию по подготовке правил землепользования и застройки Зотинского сельсовета» по адресу: Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, д. 18, отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района или по электронной почте на адрес: arhtr@bk.ru.

3.	Предложения в проект Правил должны быть за подписью юридического лица или ФИО гражданина, их изложившего, с указанием обратного адреса и даты подготовки предложений.

4.	Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5.	Предложения могут быть направлены в Комиссию в течение срока проведения работ по подготовке проекта Правил.

6.	Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил Комиссией не рассматриваются.